UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Nombre de los integrantes:

Elian Eduardo Ramírez Ramírez

Grupo:

IDGS17

Nombre de la actividad:

# FORMATO DE AVANCES

Nombre de la materia:

# Desarrollo para dispositivos inteligentes

Labandera — Sitio web de noticias con API REST y autenticación de dos pasos (2FA/TOTP)

Plataforma de noticias (frontend React + Vite + Tailwind, backend Express + Prisma/PostgreSQL) que incorpora un sistema de autenticación de dos pasos basado en TOTP (RFC 6238), compatible con aplicaciones autenticadoras en dispositivos móviles.

## 2. Punto de partida (contexto del curso anterior)

Durante el cuatrimestre anterior se construyó el proyecto completo. Ese avance no forma parte del plan de avances de este ciclo: el tiempo del plan corre únicamente desde las nuevas implementaciones del sistema de autenticación de dos pasos.

Estado al cierre del curso anterior (referencia):

- Backend (API Express + Prisma): autenticación JWT, RBAC (lector, editor, administrador), gestión de artículos/categorías/imágenes, schemas de validación, middlewares, rate limiting, helmet, tests automatizados (vitest + supertest).

- Frontend (SPA React): páginas de noticias, login/registro, estadísticas con AdminGuard, accesibilidad, upload.

- Documentación: pruebas manuales (docs/pruebas-manuales.md), pruebas RBAC (docs/pruebas-rbac.md), diagrama de autenticación (docs/mer-auth.mmd), reportes de prácticas.

El plan de este ciclo parte de esa base funcional y se centra exclusivamente en la implementación del 2FA.

## 3. Justificación

El sistema actual de autenticación se basa únicamente en contraseña + JWT. Una contraseña comprometida (reúso, filtración, ingeniería social) da acceso total a la cuenta, y los administradores/editores manejan contenido sensible.

Implementar autenticación de dos pasos (2FA) con TOTP es necesario porque:

- Mitiga el robo de credenciales: aunque la contraseña se filtre, el atacante necesita el segundo factor (código TOTP del dispositivo).

- No depende de SMS ni correo: evita costos de mensajería, interceptación de SMS y dependencia de proveedores externos; funciona offline.

- Estándar de la industria: TOTP (RFC 6238) es el mecanismo usado por la mayoría de plataformas (Google, GitHub, etc.), lo que reduce la curva de adopción del usuario.

- Recuperación de acceso: los códigos de respaldo (hash, de uso único) permiten recuperar la cuenta si se pierde el dispositivo.

- Endurecimiento: rate limiting en la verificación y registro de auditoría de intentos reducen el riesgo de fuerza bruta sobre códigos de 6 dígitos.

El alcance se limita a TOTP opt-in con recomendación; MFA por SMS/correo y "recordar este dispositivo" quedan fuera de este ciclo.

## 4. Selección de smart device

| Aspecto | Selección | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo | Smart watch (Android Wear / Wear OS o Apple Watch) | Es el smart device que el usuario ya posee y usa a diario; es el medio natural para el segundo factor. |
| Aplicación | App autenticadora TOTP disponible para smart watch (p. ej., Aegis, Authy o la app autenticadora nativa del reloj) | Genera los códigos de 6 dígitos localmente (RFC 6238), sin conexión a internet ni costo. |
| Interacción con el proyecto | El usuario escanea un QR Code (renderizado en el frontend con qrcode.react) desde la cámara del smart watch para registrar el secreto TOTP, e ingresa el código generado en la pantalla de login. | Cierre del flujo completo: navegador (frontend) ↔ API (backend) ↔ smart watch (segundo factor). |
| Criterios de selección | Uso diario y portabilidad permanente, bajo costo, offline, estándar abierto (TOTP), sin dependencia de proveedor. | Garantiza que cualquier usuario pueda activar 2FA sin hardware adicional. |

El smart watch actúa como dispositivo de segundo factor, no como plataforma de despliegue: la aplicación se sigue usando desde el navegador, y el smart device aporta el código TOTP.

## 5. División de entregables en 3 fases

Los 8 entregables originales (H1–H8) se reagrupan en 3 fases, cada una con su hito de cierre y evidencia (incluye espacios para capturas de pantalla de las funciones de la aplicación del smart watch).

| Fase | Alcance | Entregables originales | Hito de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Diseño y backend del 2FA | Diseño técnico, modelo de datos, endpoints de configuración y login de dos pasos en el backend | H1, H2, H3 | Backend de 2FA completo y testeado |
| Fase 2 — Frontend y smart watch | Página de seguridad, login de dos pasos en el navegador y app autenticadora en el smart watch (Wear OS) | H4, H5 | Experiencia de usuario 2FA completa (setup + login + desactivación) |
| Fase 3 — Pruebas, documentación y producción | Tests de integración, endurecimiento, documentación, deploy y estabilización | H6, H7, H8 | 2FA estabilizado en producción y documentado |

### Fase 1 — Diseño y backend del 2FA

Actividades:

1. Diseño y preparación

Diseño técnico: modelo de datos (User.totpSecret / totpEnabled / totpEnabledAt, tabla TotpBackupCode), endpoints y diagrama docs/mer-2fa.mmd.

Rama feat/2fa-foundation; instalar otplib (backend) y qrcode.react (frontend); revisar rate limits.

Checklist de pruebas manuales 2FA.

Hito H1: diseño aprobado y base técnica lista.

2. Modelo de datos y configuración 2FA (backend)

Migración de Prisma (campos en User + TotpBackupCode).

Endpoints: POST /api/auth/totp/setup, POST /api/auth/totp/verify-setup, DELETE /api/auth/totp, POST /api/auth/totp/backup-codes + middleware requireTwoFactorConfig.

Hito H2: backend de configuración 2FA completo y testeado.

3. Login de dos pasos (backend)

POST /api/auth/login con token pendiente + requires2fa; POST /api/auth/login/verify-2fa (TOTP o código de respaldo de uso único).

Rate limiting en verify-2fa y registro de auditoría (AuthAttempt).

Hito H3: login de dos pasos operativo en backend.

Hito de cierre de la fase:

H1 + H2 + H3: el backend genera el secreto TOTP y el QR, valida el código del segundo paso (TOTP o respaldo de uso único), aplica rate limiting y registra auditoría de intentos.

Evidencia:

Captura: diagrama de autenticación 2FA (docs/mer-2fa.mmd renderizado).

Captura: migración de Prisma aplicada (campos en User + tabla TotpBackupCode).

Captura: respuesta de POST /api/auth/totp/setup (secreto Base32 + URI otpauth://).

Captura: verificación de endpoint con curl/Postman (código correcto e incorrecto).

Captura: registro de auditoría (AuthAttempt) en la base de datos.

### Fase 2 — Frontend y smart watch

Actividades:

1. Frontend: configuración del 2FA

Página /security: activar 2FA con QR Code, secreto en texto y códigos de respaldo (visible una vez); confirmación con código de 6 dígitos.

Servicios HTTP (setupTotp, verifyTotpSetup, disableTotp, regenerateBackupCodes) y hook useTwoFactor con manejo de errores.

Hito H4: frontend de configuración 2FA funcional.

2. Frontend: login de dos pasos

Paso 2 en la pantalla de login: campo de código de 6 dígitos, opción de código de respaldo, "olvidé mi dispositivo".

Token pendiente en memoria (no localStorage); desactivación de 2FA desde la sección de seguridad (con contraseña).

Hito H5: experiencia de usuario 2FA completa (setup + login + desactivación).

3. App del smart watch (Wear OS) — segundo factor

App autenticadora TOTP (wear-app): escaneo del QR de /security, guardado local del secreto, generación del código de 6 dígitos cada 30 s (RFC 6238, HmacSHA1) con countdown.

Funciones auxiliares: botón Restablecer (borra el secreto para escanear de nuevo) e Ingresar secreto manualmente (pegar el secreto Base32 sin escanear el QR).

Validación en el emulador de Wear OS (cámara virtual): escaneo del QR generado por el sitio y lectura del código en el login de la web.

Hito de cierre de la fase:

H4 + H5 (+ app del smart watch): el usuario puede activar 2FA desde el navegador (QR escaneado con el smart watch), loguearse en dos pasos leyendo el código en el reloj, usar un código de respaldo y desactivar el 2FA con contraseña.

Evidencia — Capturas de pantalla de las funciones de la app del smart watch:

Insertar aquí las capturas de pantalla de la aplicación del smart watch (Wear OS, wear-app):

Captura 1 — Escaneo del código QR desde la cámara del smart watch

(espacio para captura de pantalla)

Captura 2 — Código de 6 dígitos mostrado en el smart watch (con countdown)

(espacio para captura de pantalla)

Captura 3 — Pantalla de ingreso manual del secreto TOTP

(espacio para captura de pantalla)

Captura 4 — Función de restablecer / desvincular el reloj

(espacio para captura de pantalla)

Captura 5 — Confirmación del 2FA en la página /security de la web

(espacio para captura de pantalla)

Captura 6 — Pantalla de login con el segundo paso (código del smart watch)

(espacio para captura de pantalla)

Evidencia complementaria:

Captura: página /security con el QR Code renderizado (qrcode.react).

Captura: códigos de respaldo visibles una sola vez tras la activación.

Captura: opción de código de respaldo y "olvidé mi dispositivo" en el login.

Captura: desactivación de 2FA desde la sección de seguridad (con contraseña).

### Fase 3 — Pruebas, documentación y producción

Actividades:

1. Pruebas y endurecimiento

Tests de integración (vitest + supertest): login con/sin 2FA, código correcto/incorrecto/expirado, respaldo válido/usado, setup con/sin autorización, rate limit (429).

Revisión de seguridad: secreto ofuscado, respaldos en hash, token pendiente no persistido, validación con zod, sin logs de secretos/códigos.

Hito H6: sistema probado y endurecido.

2. Documentación y puesta en producción

Actualizar README.md; crear docs/2fa.md (guía de usuario); actualizar pruebas-manuales.md; diagrama final docs/mer-2fa.mmd.

Migración en producción, build y deploy de backend y frontend; verificación end-to-end en producción.

Hito H7: 2FA en producción y documentado.

3. Estabilización y cierre

Monitoreo de intentos de autenticación, corrección de bugs, ajuste de rate limits.

Retrospectiva del ciclo y backlog para el siguiente (MFA SMS/email, "recordar este dispositivo").

Hito H8 (final): 2FA estabilizado en producción.

Hito de cierre de la fase:

H6 + H7 + H8: en producción, un usuario puede activar 2FA por QR (escaneado con el smart watch), loguearse con contraseña + TOTP, recuperar acceso con código de respaldo y desactivar el 2FA; todo cubierto por tests, documentación y monitoreo.

Evidencia:

Captura: resultados de los tests de integración (vitest + supertest).

Captura: respuesta 429 por rate limit en verify-2fa.

Captura: documentación docs/2fa.md y README.md actualizados.

Captura: verificación end-to-end en producción (activación, login 2FA, respaldo, desactivación).

Captura: panel/consulta de auditoría de intentos en producción.

## Resumen ejecutivo de hitos

| Fase | Hito | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | H1 | Diseño técnico aprobado, dependencias listas |
| 1 | H2 | Endpoints backend de configuración 2FA |
| 1 | H3 | Login de dos pasos en backend |
| 2 | H4 | Frontend de configuración 2FA (QR + setup) |
| 2 | H5 | Frontend de login 2FA + desactivación |
| 2 | — | App del smart watch (Wear OS) como segundo factor |
| 3 | H6 | Pruebas automatizadas + endurecimiento |
| 3 | H7 | Documentación + despliegue a producción |
| 3 | H8 | Estabilización y cierre del ciclo |

- Preguntas

¿Cuál es el tipo de almacenamiento estructurado que voy a utilizar para almacenar la información en el servidor?

base de datos relacional (PostgreSQL)

- usuarios: id, nombre, correo, hash de contraseña (bcrypt o argon2), rol (lector, editor, admin).

- dispositivos_2fa: id, usuario_id, identificador del smartwatch, secreto TOTP cifrado, fecha de vinculación, estado (activo o revocado).

- desafios_2fa: usuario_id, código o token (guardado como hash), expiración, intentos, estado. Si el flujo es por push al reloj, aquí se registra la aprobación o el rechazo.

- sesiones: token, usuario_id, dispositivo, IP, expiración.

- auditoria_accesos: intentos exitosos y fallidos con fecha e IP.

- articulos, categorias, archivos_multimedia: el contenido editorial y la metadata de los archivos.

¿Qué tipo de archivos multimedia, ZIP RAR va a poder almacenar y gestionar?

Imágenes en formato estándar de acuerdo a los dispositivos usados de forma general en la profesión.

| Tipo | Formatos recomendados | Notas |
| --- | --- | --- |
| Imágenes | JPG, PNG, WebP, AVIF | Genera miniaturas y versiones optimizadas. |
| Comprimidos | ZIP (sí, con controles) | Por ejemplo galerías o paquetes de prensa. |

¿Dónde vas a guardar la información y por qué?

Base de datos relacional PostgreSQL en servidor en la nube.

¿Cómo aplicar las pirámide testing en mi proyecto?